# 40天AI应用开发实习极速上岸终极计划（可直接落地执行）

## 一、40天最终硬性产出目标（必须全部完成）

- 项目1：完整可演示的RAG知识库问答系统（带量化评估与优化记录）

- 项目2：带工具调用的AI客服/对话助手（复用项目1底层能力，不重复开发）

- GitHub公开仓库：两个项目完整可运行代码 + 规范文档 + 持续提交记录

- 适配AI应用开发岗的实习简历（双项目支撑，量化成果可追溯）

- 全套基础技术面试题标准答案库（Python/计算机基础/LLM/RAG专项）

- 熟练掌握双项目讲解逻辑，可应对面试官深度拷打

- 加分产出：项目Docker镜像、公网可访问演示地址、效果评估对比报表

## 二、核心精简技术栈（精准对标实习岗，拒绝冗余）

仅深耕这套技术栈，不贪多求全：

- 编程语言：Python

- 工程工具：Git/GitHub、Linux基础、Docker基础

- 后端框架：FastAPI

- 大模型API：OpenAI / 通义 / 智谱 / DeepSeek（任选其一长期使用）

- 向量数据库：FAISS 或 Chroma（二选一）

- LLM开发框架：LangChain 或 LlamaIndex（二选一，也可自研轻量流水线）

- 前端策略：无需深耕，用Gradio/Streamlit做简易演示页面即可

- 补充工具：sentence-transformers（本地Embedding）、loguru（结构化日志）

## 三、分阶段40天精细化执行计划

### 第1阶段：Day1-Day7 前置基础夯实阶段（目标：具备项目入门能力）

#### Day1

- 环境安装：Python、VS Code、Git

- 账号注册配置：GitHub、任意一个大模型API平台

- 知识点学习：Python基础语法、venv虚拟环境使用

- 当日成果：本地可正常运行Python项目、创建GitHub仓库【ai-intern-journey】

#### Day2

- Python进阶学习：函数、类、文件读写、异常处理

- 实操练习：读写txt/json/csv文件、编写简易命令行问答脚本

- 当日成果：完成3个文件读写练习、可运行的简易对话脚本

#### Day3：Git核心命令与项目文档规范

- 核心学习：掌握Git 5个核心命令（add/commit/push/pull/branch），理解图形工具与命令行的对应关系

- 规范学习：README.md的核心作用与标准写法

- 当日成果：将Day2练习项目通过命令行上传至GitHub，写出第一份规范README文档

#### Day4：Linux核心命令 + API基础

- 核心学习1：掌握7个高频Linux命令（ls/cd/mkdir/rm/cat/grep/pwd），用Git Bash即可练习，无需安装Linux系统

- 核心学习2：HTTP协议基础、JSON格式规范、API接口工作原理

- 实操：使用Python requests库调用公开API，解析返回的JSON数据

- 当日成果：可独立完成文件目录增删改查，写出第一个可运行的API请求脚本

#### Day5：文档解析与文本清洗工程化

- 核心学习：使用PyPDF2、python-docx等第三方库，提取多格式文档的文本内容

- 核心技能：文本清洗方法（去乱码、空格、空行、特殊符号、规整分段）

- 当日成果：写出通用的「文档转干净文本」Python脚本，后续项目可直接复用

#### Day6：Embedding与向量相似度基础

- 核心概念通俗掌握：Token、Embedding（向量化）、余弦相似度

- 实操：调用大模型Embedding接口，将文本转为向量并计算语义相似度

- 当日成果：理解语义匹配底层逻辑，完成文本相似度计算Demo

#### Day7：向量数据库与语义检索最小Demo

- 核心学习：向量数据库（FAISS/Chroma）的作用与基础增删查操作

- 实操：将清洗后的文本生成向量存入数据库，实现输入问题检索匹配片段

- 当日成果：可独立运行的语义检索最小Demo，完成RAG核心检索环节

### 第2阶段：Day8-Day14 LLM&RAG入门，启动项目1（RAG知识库问答系统）

#### Day8

- LLM核心概念学习：token、embedding、attention、Transformer核心作用

- 当日成果：撰写个人学习笔记，上传至GitHub

#### Day9

- 提示词工程学习：角色设定、few-shot少样本、输出格式约束、幻觉抑制基础方法

- 实操：对比不同提示词的回答效果，沉淀通用提示词模板

- 当日成果：整理出自己的RAG专用提示词初稿

#### Day10

- RAG全流程核心概念：文档加载、文本切分、embedding向量化、向量检索、rerank重排、大模型生成回答

- 梳理RAG核心优势与适用场景，形成自己的理解

- 当日成果：画出RAG全流程架构图

#### Day11

- 框架选型：LangChain（实习高频）/ LlamaIndex（文档问答友好）二选一确定，不再更换

- 通读框架官方入门文档，跑通官方最简Demo

- 当日成果：确定技术路线，框架官方Demo可正常运行

#### Day12

- 正式启动项目1：拆解核心功能模块

- 功能模块：文档上传、文本切分、向量索引构建、语义检索、大模型问答生成

- 当日成果：完成项目目录结构搭建，明确模块分工

#### Day13

- 落地项目最小可用版本：导入txt/pdf测试文档、实现基础问答、输出有效答案

- 打通「文档→向量→检索→生成」全链路，保证流程跑通

- 当日成果：可运行的最小RAG问答Demo

#### Day14

- 功能优化：为问答结果添加原文引用来源

- 文档整理：梳理项目流程，编写初版README

- 当日成果：问答带溯源引用，项目初版README完成

### 第3阶段：Day15-Day21 项目1精细化打磨（达到面试展示标准）

#### Day15

- 文档处理优化：支持PDF/Markdown/txt多格式文件、统一文本清洗规则

- 优化点：去除乱码、多余格式、页码特殊符号，保证文本规整度

- 当日成果：文档解析模块适配3种以上主流格式

#### Day16

- 文本切分优化：调试chunk size、overlap重叠参数，记录参数选择依据与适配场景

- 对比固定长度分块、语义分块的效果差异

- 当日成果：输出分块参数对比记录，确定最优默认参数

#### Day17

- 检索能力优化：调试top-k参数、对比不同embedding模型效果、完整记录实验对比数据

- 可选优化：加入Rerank重排序机制，提升检索准确率

- 当日成果：检索效果对比实验数据表，检索准确率达标

#### Day18

- 工程化封装：使用FastAPI开发后端接口，完成 /upload、/ask、/health 三大核心接口

- 模块化拆分：将文档处理、检索、大模型调用拆分为独立模块

- 当日成果：三大接口可正常调用，代码结构清晰可维护

#### Day19

- 可视化演示：选用Gradio/Streamlit快速搭建简易演示页面

- 实现文件上传、问答交互、来源展示的可视化操作

- 当日成果：可直接演示的Web页面，方便面试展示

#### Day20

- 异常处理完善：适配空文档、API请求失败、检索无结果等各类异常场景

- 加入基础日志记录，便于问题排查

- 当日成果：覆盖主流异常场景，无核心崩溃bug

#### Day21

- 项目1收尾闭环：完善README、标注技术栈、梳理项目结构、补充演示截图、撰写部署使用教程

- 搭建100条测试集初版，初步验证问答效果

- 阶段要求：项目1完全成型，可直接演示、可部署运行

### 第4阶段：Day22-Day30 开发项目2（AI对话助手/AI客服，侧重工程化&工具调用）

项目定位：轻量化AI对话助手，复用项目1底层代码，核心体现多轮对话、意图识别、工具调用能力

#### Day22

- 确定项目最终范围：多轮对话 + FAQ问答 + 自定义工具调用

- 当日成果：明确项目边界，输出架构设计脑图

#### Day23

- 系统架构设计：梳理用户输入、意图识别、问答/工具调用分支、结果统一返回的完整链路

- 当日成果：完整的系统流程设计图

#### Day24

- 核心功能开发：实现多轮对话、对话历史保存、上下文长度截断控制

- 补充优化：实现Query Rewrite查询改写，提升多轮对话语义理解效果

- 当日成果：带上下文记忆的多轮对话功能正常运行

#### Day25

- FAQ模块开发：先实现关键词匹配，可迭代升级为embedding语义检索

- 当日成果：FAQ精确问答功能可用，命中率达标

#### Day26

- 工具调用开发：实现常用工具（查天气、查时间、计算器、本地知识库查询等）

- 掌握Function Call核心逻辑，支持自主新增自定义工具

- 当日成果：3个以上可用工具，工具调度逻辑正常

#### Day27

- 提示词约束优化：统一对话语气、固定输出格式、未知问题兜底回复、优先引用工具检索结果

- 当日成果：对话风格稳定，兜底逻辑完善

#### Day28

- 工程封装：用FastAPI封装项目2全部核心接口

- 当日成果：项目2全部接口可正常调用

#### Day29

- 工程优化：添加日志记录、异常捕获、请求耗时统计，完善项目健壮性

- 当日成果：接口具备完整的日志与异常处理能力

#### Day30

- 项目2初版收尾：功能完整、可正常演示、无核心bug

- 同步编写项目README，整理代码提交至GitHub

- 阶段要求：项目2独立成型，具备完整的对话与工具调用能力

### 第5阶段：Day31-Day40 工程化收尾+求职材料打磨+面试冲刺

#### Day31

- GitHub整体优化：项目分仓库管理、优化README排版、补充演示截图、细化运行步骤、提炼项目技术亮点

- Docker基础入门：学习镜像、容器核心概念，编写两个项目的Dockerfile

- 当日成果：GitHub仓库规整规范，项目可打包为Docker镜像运行

#### Day32

- 简历初版撰写：完善教育背景、技术栈清单、项目经历、校园/比赛/课程经历

- 可选进阶：云服务器部署实操，将项目部署至云端，实现公网可访问

- 当日成果：简历初稿完成，可选完成公网演示地址

#### Day33

- 项目经历优化：聚焦「个人动作+技术栈+解决问题+落地成果」，量化项目价值，规避空泛描述

- 当日成果：简历项目经历终版，具备数据化亮点

#### Day34

- 准备面试自我介绍：固定模板（个人身份+掌握技术+核心项目+求职动机）

- 准备两个项目的标准讲解话术，控制在2-3分钟/个

- 当日成果：可流畅完成自我介绍与双项目介绍

#### Day35

- Python面试专项：深浅拷贝、装饰器、生成器、GIL锁、线程/进程/协程

- 整理高频题目标准答案，形成可背诵题库

- 当日成果：Python专项面试题库整理完成

#### Day36

- 计算机基础专项：HTTP/TCP/UDP区别、进程线程原理、数据库索引基础

- 当日成果：计算机基础面试题库整理完成

#### Day37

- AI/LLM面试专项：RAG与微调区别、embedding原理、向量检索逻辑、大模型幻觉缓解方案、文本分块必要性

- 当日成果：AI专项面试题库整理完成

#### Day38

- 项目深度自测拷打：吃透所有高频问题

  - 为什么选用该框架/向量库？

  - chunk size、top-k参数如何确定？

  - 项目响应慢、问答效果差如何排查优化？

- 当日成果：所有项目高频问题可流畅作答

#### Day39

- 开启简历投递：Boss直聘、牛客、实习僧、脉脉、招聘公众号、学长学姐内推

- 当日成果：完成首批10-20家岗位投递

#### Day40

- 全真模拟面试：录制项目讲解视频、排查卡壳知识点、完成最终查漏补缺

- 当日成果：完成全流程模拟面试，补齐最后短板

## 四、两个项目验收标准

### 基础达标线（满足投递要求）

#### 项目1：RAG知识库问答系统

- 支持多格式文档导入解析

- 精准语义检索+智能问答生成

- 问答结果附带原文引用来源

- 配套完整后端接口

- 规范完整的项目README文档

#### 项目2：AI对话助手/AI客服

- 支持上下文多轮对话

- 具备自定义工具调用能力

- 可处理常见FAQ问答场景

- 完善日志记录与异常处理机制

- 配套完整后端接口

### 进阶加分线（拉开求职竞争力）

#### 项目1补充

- 带100条标注测试集与量化评估报告（Top-k Recall、MRR、拒答率）

- 实现Rerank重排、多级阈值分流、缓存策略

- 支持Docker一键部署，具备公网演示地址

#### 项目2补充

- 具备完整的意图识别链路与Query Rewrite查询改写能力

- 实现可扩展的工具调用框架，支持快速新增工具

- 多轮会话支持TTL过期管理，具备上下文压缩能力

## 五、每日时间分配方案

### 常规时间（每日6小时）

- 2h：理论知识点学习

- 3h：代码实操、项目开发

- 1h：复盘总结、撰写笔记、整理问题

### 紧缺时间（每日保底3小时）

- 日常保证3小时高效实操

- 周末集中冲刺6-8小时，补齐进度缺口

## 六、核心避坑指南

- 拒绝只学不练，理论堆积、代码落地为零

- 拒绝贪多求全，框架、技术栈全学但无完整落地项目

- 拒绝只会调API，必须能讲清核心原理、优化逻辑

- 拒绝项目裸奔，无README、无演示、无运行说明

- 拒绝简历注水，杜绝夸大项目能力，避免面试一问即穿

- 拒绝重复造轮子，两个项目的底层LLM、向量库、文档处理模块统一封装复用

## 七、无Copilot替代方案

- 可用ChatGPT等AI工具替代辅助编码、排错、知识点解答

- 依托官方文档、优质GitHub开源项目、技术博客完全可落地

- 实习上岸核心关键：项目完整落地 + 原理清晰可讲解 + 持续代码输出，而非工具加持